需求内容-电子票据3.0升级改造服务

- 一、主要用途

本次电子票据3.0升级改造项目，根据财政、卫健委通知要求厦门市财政电子票据由省级统一制样、赋码和监制，不再授权监制签名。我院需根据《厦门市医疗收费电子票据管理3.0系统接口详细说明文档》按改造批次完成与财政电子票据系统（3.0）的改造对接工作，实现厦门市财政电子票据在财政部全国票据查验平台的真伪查验和报销入账反馈。

- 二、改造要求

①　我院需要根据卫健委端提供的《厦门市医疗收费电子票据管理3.0系统接口详细说明文档》的接口规范和数据标准，调整接口和对接测试，对接接口含通用类、开票业务类、查验类和基础管理类共31个接口。

②　我院HIS系统需要根据单位端改造后的接口文档，调整开具电票的接口规范和数据标准。因票面模板有大幅度的调整，我院需要根据卫健委端调整后的接口规范和数据标准完成换开纸票票样调整。

③　我院按照《厦门市财政电子票据管理系统使用办理流程说明》办理流程，向财政提交签名证书文件申请，收到财政返回的签名证书后完成签名服务器对接调试。

④　我院按照市财政支付与非税收入中心的要求，于2023年11月30前核销完毕厦门财政电子票据管理系统（二期）的所有财政票据。

⑤　我院根据实际情况，镜像备份电子票据管理系统（二期）的服务器资源，及网络策略。